衡阳建湘工业文化街区项目

21#楼博物馆通风空调设备供货及安装工程

招标文件

项目名称：衡阳建湘工业文化街区项目

招标单位：衡阳公路桥梁建设有限公司

2024 年 5 月 17 日

第一部分   前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：衡阳公路桥梁建设有限公司 招投标地址：衡阳市珠晖区建湘机械厂大门右侧二楼-建湘工业文化街区项目经理部 招投标联系人：资武孝/李晨 商务：资武孝18674701034/李晨18975409050 |  |
| 2 | 监标人 | 阳骞 |  |
| 3 | 项目名称及招标范围 | 名称：衡阳建湘工业文化街区项目 21#楼博物馆通 风空调设备供货及安装 项目 招标范围：范围详见附件材料设备技术书及清单。 |  |
| 4 | 交货地点 | 衡阳市珠晖区建湘机械厂21#楼博物馆 |  |
| 5 | 项目安装完成时间 | 2024年6月20日 |  |
| 6 | 质量要求 | 详见技术任务书 |  |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：有独立法人资格和承担民事责任的能力 业绩要求：成功承接过国内外相关业务不少于三例 信誉要求：良好的商业信誉 其他要求：无 |  |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 11 | 分包 | 不允许 |  |
| 12 | 偏离 | 商务偏离 | 技术偏离 |
|  |  | 允许正偏离 | 允许偏离项≤10项 |
| 13 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件；合同版本；施工安全、环保管理协议；保密协议；材料设备技术任务书 |  |
| 15 | 投标截止时间 | 2024 年5月21日 15 时 0 分 |  |
| 16 | 投标有效期 | 7天 |  |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金 投标保证金的金额： 5万 用途备注：衡阳建湘工业文化街区项目21#楼通风空调设备供货及安装项目投标保证金 注：投标保证金须于 5 月 21 日 15时0分 前缴付至项目财务，逾期将自动视为放弃投标 |  |
| 18 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年财务表 |  |
| 19 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年业绩（提供合同） |  |
| 20 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |  |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 |  |
| 22 | 签字或盖章要求 | 签字并盖章 |  |
| 23 | 投标文件份数 | 商务标书、技术标书一份正本，四份副本，资格审查文件一份正本，一份副本；商务标书、技术标书、资格审查文件分别装订成册并分处不同的密封袋。（以上投标资料同时提供电子版标书；报价单同时提供可编辑版本；均以U盘制作） |  |
| 24 | 封套上写明 | 招标人的地址：衡阳市珠晖区建湘机械厂大门右侧二楼-建湘工业文化街区项目经理部 招标人名称：衡阳公路桥梁建设有限公司 投标文件在2024年 5 月 21 日 15 时前不得开启 |  |
| 25 | 递交投标文件地点 | 衡阳市珠晖区建湘机械厂大门右侧，二楼衡阳路桥建湘工业园项目经理部（投送方式） |  |
| 26 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2024 年 5 月 21 日 15 时 开标地点:衡阳建湘工业文化街区项目经理部二楼会议室 |  |
| 28 | 标书售价 | 0元/本 |  |
| 29 | 技术标评标未通过的供应商，视为不合格予以淘汰。 |  |  |
| 30 | 注：1、标书必须有合法公章及法人或法人代表签字； - 中标人必须提交纸质版投标文件给予招标人，份数参照23条例。 |  |  |

第二部分  投标方须知

一、投标邀请函：

贵公司已通过我方衡阳建湘工业文化街区项目经理部投标的资格预审，因此，我司诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

接到邀请函后请在3日内速回邮件确定是否参与投标，过期视为自行放弃。

项目名称：建湘工业文化街区项目项目

招标主要内容：21#楼博物馆通风空调设备供货及安装项目-详见材料设备技术书及清单和0510-21#博物馆暖通图纸

递交投标文件截止时间：2024年 5 月 21 日 15 点整

递交投标文件地点：衡阳路桥建湘工业园项目经理部（投送方式）

开标时间：2024年  5  月  21日  15  点 整

开标地点：衡阳建湘工业文化街区项目经理部二楼会议室

招标单位名称:衡阳公路桥梁建设有限公司

二、名词解释：

1、（项目名称）： 衡阳建湘工业文化街区项目

2、招标方：即采购方、发包方，也是本次招标的组织者；

3、投标方：即供货方、承包方，也是本次招标的响应者；

4、合格投标方：凡经招标资格预审并接到招标书的供货单位均为合格的投标方如果投标方代表不是法人代表，需持有《法定代表人授权委托书》（统一格式）。

三、招标文件的相关事项：

1、招标文件：招标文件由“四部份”内容组成。

2、招标文件的修改：在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件，并以书面形式通知投标方。修改文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标方均有约束力。招标方有权酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标方。

四、投标文件的相关事项：

1、投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件内容、投标文件格式等内容的要求，详细编制投标文件，并保证投标文件及其它证明资料的正确性和真实性。投标方须对招标文件中的各个项目一一给予实质性准确的答复，不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件中的计量单位:

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

3、投标文件（统一格式）包括：

3.1、投标补充承诺书

3.2、开标一览表

3.3、投标内容及价格表

3.4、规格性能偏离表

3.5、项目技术方案

3.6、投标书附件（投标方视需要自行编写）

4、资格证明文件包括：

4. 1、营业执照（复印件、盖有最新的年检章）

4.2、企业资质证书（复印件、盖有最新的年检章）

4. 3、法定代表人资格证明书 （原件，需加盖公章）

4. 4、法定代表人授权委托书(原件，须加盖公章)

4. 5、被授权代表身份证（复印件、须加盖公章）

4. 6、投标单位基本情况表

4. 7、荣誉证书（复印件）

4. 8、银行资信证明

4. 9、质量体系认证（复印件）

4. 10、单位业绩（近三年的业绩、包括客户对象、设备型号、数量、年份、合同复印件）

5、投标内容填写说明:

5.1、投标书按统一格式填写，按技术标和商务标分别装订成册。

5.2、开标一览表须按统一格式填写，不得自行增减内容。如有补充,可与偏离表一起递交。

6、投标书附件的编制:

6.1、投标书附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附在正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

6.2、投标书附件包含以下内容：

6.2.1、安装工程组织方案和保证措施；

6.2.2、安装工程网络计划；

6.2.3、安装工程安全保证措施；

6.2.4、产品制造、安装、验收标准；

6.2.5、详细的交货清单；

6.2.6、特殊工具及备件清单；

6.2.7、投标方推荐的供选择的配套配件货物表(需附相应价格清单)；

6.2.8、 投标方提出的建议（如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等）；

6.2.9、产品的技术服务和售后服务的内容及措施。

7、投标内容填写说明：

7.1、投标书格式：投标方应按照招标文件中所提出的格式填定并按顺序装订成册。

7.2、投标文件应说明每件包装箱的估计尺寸、裸机准确尺寸和运输重量。

8、投标报价及付款方式：

8.1、本项目为交钥匙项目，总费用包括制造、运输、安装、调试、保险、税金等。

8.2、所有投标报价按照附件总承包分项报价格式表填写。

8.3、投标方要按投标内容及价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其它事项，并由法定代表人或授权代表签字确认。

8.4、对于非标准货物的投标，还应填报报价明细表。

8.5、投标方如需用外汇购入某些投标货物，须在报价中注明并折合人民币计入总报价中，并在备注栏中注明外币价格。

8.6、如遇本须知第6.2.7条情况，引起价格变动时，应加以详细说明。除此以外，招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价,未按技术条款要求报价的一律视作废标。

8.7、付款方式:1.预付 30％ ；2.货到后付30% ；3.终验收合格付 35％ ；4.质保金 5％ （具体参见承揽合同内相应内容）。

9、投标保证金和预付款保证金及履约保证金：

9.1、投标单位需交纳 5 万元投标保证金，此款以现金方式，交至项目财务室。

（备注：衡阳建湘工业文化街区项目投标保证金）

9.2、投标保证金须在开标前到帐。

9.3、中标人的投标保证金在中标人与招标方签订了本项目合同后无息退还投标保证金，未中标人的投标保证金将在确定中标人后7日内无息退还。

9.4、招标人在支付预付款前，中标人向招标人提交合同交易金额30%的预付款保函，保函形式为（现金保函或银行保函），货到后7日内无息退还。

9.4、中标人与招标方签订合同时，中标人向招标方提交合同交易金额10%的履约保函，履约保函形式为( 现金保函或银行保函)。中标人是否向招标方提交合法有效的履约保函，是合同是否生效的必要条件。

10、投标书有效期：自开标日起不少于90天，投标书应保持有效。

在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

11、投标文件的签署和份数：

11.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样，副本可以复印。投标文件需由投标方盖章并由法定代表人或被授权代表签署，投标方应写全称。

11.2、投标文件的份数：资格审查文件一式二份，正本一份、副本一份；商务标、技术标均一式五份，正本一份、副本四份按顺序装订成册。

11.3、投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法定代表人或授权代表签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清等原因引起的后果，招标方有权作废标处理。

11.4、无论技术标和商务标,如有偏离须提交偏离表（无论偏离大小）,否则被招标方视作完全接受招标文件的条款。

11.5、为了方便评标,减少投标方等待时间, 招标方必要时有权提前开启技术标。为保证投标价格的保密性，投标方须将资格审查文件、技术标和商务标分开密封包装，商务标只含有关报价和付款方式。否则开启技术标时发生报价泄密的责任由投标方自行承担。

11.6、无论招标过程中的方法和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用，而且招标方有权对未中标的投标方不作任何原因的解释。

五、投标文件的递交：

1、投标文件的密封及标记：

1.1、投标文件不得采用活页装订，封口处应有投标方公章，封皮上写明：招标项目名称、招标编号、投标单位、投标方名称及联系方式，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果投标方未按上述要求密封及加标记，招标方对投标文件的误投及提前启封不负责任。

2、投标截止时间：

2.1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达到指定的地点。

2.2、投标保证金在截标前送达招标方并换取收据。

2.3、招标方因故推迟截止时间，将以书面形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回：投标方在投标文件送达以后如必须撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将投标修改文件或撤标通知以书面方式告知招标方。

4、无效投标：发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

4.1、未密封的；

4.2、未加盖单位印章和法定代表人（签字）或其委托的代理人印章（签字）的；

4.3、未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

4.4、未按规定提供投标保证金的

六、开标、询标和评标

1、开标：

1.1、招标方按招标文件规定的时间、地点进行开标。开标仪式由招标方主持，评标小组成员及有关工作人员参加。

1.2、投标方法人代表或授权代表必须参加开标仪式，询标时请投标单位安排专业人员答疑。

1.3、开标仪式上招标方对招标情况进行介绍,招标方将做开标、评标记录。

1.4、开标时检验投标文件密封情况,投标保证金是否提交等内容。

2、投标文件评审：

2.1、开标后，招标方对投标文件进行评审，并进行询标：

2.2、投标文件是否符合招标文件要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

2.3、价格构成有无计算错误。如发现价格计算错误，将按下述原则修正：

2.3.1、单价之和不等于总价，招标方有权选择单价或总价为准；

2.3.2、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

2.4、招标方对投标文件的判定只依据内容本身，不依靠招标后的任何外来证明。

3、投标文件的澄清：为有利于对投标文件的比较和评比，在必要时招标方可要求投标方对投标文件进行澄清，或要求做出书面答复，书面答复须有投标全权代表签字并作为投标内容的一部分。

4、评标依据、原则：

4.1、依据交货、安装、调试与验收时间和产品性能、技术状况、产品质量、培训、售后服务等内容进行资格符合性审核，资审合格者进入投标比价阶段。

4.2、必要时，对投标单位进行实地调查、考察，其资信、规模、业绩、加工设备和技术要求等符合或高于要求；

4.3、近三年在相关行业完成的合同额；

4.4、资金垫付能力和付款方式；

4.5、报价经评审比较合理，并在招标方预算允许范围内；

4.6、若超过预算，招标方有权优先选择预算内的投标单位；

5、定标：

5.1、招标方对各投标单位的技术标、商务标进行资格符合性审核后，招标方按各投标人总价由低至高进行报价排名，推荐前三名为候选中标人，候选中标人与招标人进行二次谈判，最后确定最终中标人选。

5.2、中标单位发出中标通知书，如有特殊情况招标方有权采取口头通知中标。

6、附加说明:

6.1、招标方将把中标通知书授予最佳投标人。

6.2、招标方在评标过程中与候选中标人保留进一步议价的权利。

6.3、招标方在向投标方授予中标通知书时，有权依据项目实际情况变更采购数量。

6.4、招标方对未中标的单位有权不作落标原因解释，并不承担任何费用。

6.5、本招标书内容最终解释权属招标方，即衡阳公路桥梁建设有限公司。

7、签订合同：

7.1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标方 “衡阳公路桥梁建设有限公司” 签订承揽合同。

7.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

7.3、中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒绝合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给招标方造成损失的，由中标人负责赔偿；招标方重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

8、处罚：严禁在招标过程中进行串标、哄抬标价等行为，一经查实，一律取消投标或中标资格，情节严重者将移交司法部门处理。

七、合同条款：

承揽合同

甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着自愿公平、诚实信用的原则，达成如下协议，以供甲、乙双方严格遵守。

# 第一条  合同标的

1.1 乙方承揽甲方衡阳建湘工业文化街区项目-21#通风空调设备的制造、包装、运输、安装调试、培训、陪产及售后服务等全套项目，此项目为交钥匙项目。

所谓交钥匙项目是指：本项目乙方承揽后从设计到交付甲方正常使用，包含期间产生的所有费用，因甲方原因设计变更产生的费用双方另行商议。

1.2 有关乙方承揽上述项目的具体内容，详见甲、乙双方签订的《技术协议》。

# 第二条  合同金额

2.1 本项目合同总金额（含13%税）为人民币（大写）元整（￥    .00）。合同总金额包括但不限于合同标的的制造、 包装、运输、安装调试、培训、陪产及售后服务等一切费用。

合同价格为固定总价，不因任何因素的变化而调整。

2.2 标的分项及价款清单

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

在没有特殊说明的情况下，本合同中出现的“货物”“标的”“产品”，均为本合同第1.1条所述项目的组成部分。

第三条  质量保证

3.1 乙方按照合同、技术协议、双方确认的设计图纸的要求提供标的。如果双方未对全部标的、部分标的或者标的的零部件的质量要求和技术标准做出约定或约定不明确，应按照国家标准、地方标准或者行业标准执行，如果同时存在两种及以上标准，应以要求较高的标准执行；没有国家标准、地方标准或者行业标准的，应依照本合同项下标的的使用目的和甲方授权代表的解释执行,标的必须确保甲方能正常使用。

技术协议所列标的的主体要件，除非甲方书面同意，应为乙方自行生产。

3.2 乙方对本合同项下标的在制造、包装、运输、安装调试、使用等过程中出现的质量问题承担责任。

# 第四条  项目进度

4.1 项目进度：2024年 6月 20 日 前安装完成

# 4.2 合同履行地：衡阳建湘工业园21#楼博物馆

# 第五条  运输方式

乙方负责标的的运输，在甲方没有特殊要求的情况下，乙方决定标的的运输方式并保证标的在运输过程中的安全。在乙方将货物按合同要求交付甲方之前，一切风险及费用由乙方承担。

第六条  标的安装

本合同项下标的运抵交货地后，乙方负责标的的安装和调试；乙方应专门委派项目经理负责整个安装的计划、进度和协调等工作，项目经理名单报甲方确认备案。乙方委托他人安装、调试的应事先取得甲方的书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的任何工作交由第三方（包含乙方关联公司）完成。若经甲方同意后转包给第三方完成的，乙方需对第三方完成的成果对甲方负责。因此造成合同履行延期的，乙方仍应按本合同第十一条相关条款承担违约责任。

乙方在甲方工厂安装调试期间，甲方根据标的安装的实际需要，有选择性的提供施工中必需的电、水源（工厂现有的）。

本合同项下标的安装和调试所需的各种标的、工具、耗材等由乙方准备和承担。

第七条  标的终验收

7.1 验收标准

验收合格的标准及解释顺序：（1）合同；（2）技术协议；（3）图纸 ；（4）补充协议；

如果双方未对全部标的、部分标的或者标的的零部件的质量要求和技术标准做出约定或约定不明确的，应按照国家标准、地方标准或者行业标准执行，如果同时存在两个及以上标准的，以要求较高的标准执行；没有国家标准、地方标准或者行业标准的，应依照本合同项下标的的使用目的和甲方授权代表的解释执行,标的必须确保甲方能正常使用。

7.2 验收人员

乙方前来参加终验收的人员应携带加盖公司公章的授权委托书并附有本人的身份证复印件，保证参与验收的人员已经获得完全的授权。

如因不可归责于甲方的原因，导致验收不合格等情况发生时，一切损失由乙方承担。如因此造成合同履行延期的，乙方仍应按本合同第十一条相关条款承担违约责任。

标的验收前，乙方前来参加验收的人员应向甲方提交标的图纸、技术资料、使用维护说明书及质量证明等详细资料；乙方未按要求提供相关资料的，甲方有权拒绝进行验收。如因此造成合同履行延期的，乙方仍应按本合同第十一条相关条款承担违约责任。

7.3 验收结果

7.3.1 验收合格

本合同项下标的终验收合格后，甲、乙双方授权代表应签署终验收合格报告。除甲、乙双方另有约定外，终验收合格报告中载明的合格日期为质保期的开始之日。

7.3.2 验收不合格

对于验收不合格的，双方应签署整改报告，在整改报告中应列明存在的问题及完成整改的期限；整改结束后，双方另行组织验收。

在整改过程中，乙方同意甲方可适当使用该标的；但甲方对该标的的使用不能被视为甲方对该标的质量的认可。

对于经过整改仍无法达到合格标准的标的，甲方同意接收的，乙方应通过减少价款或者给予其他优惠措施的方式弥补甲方的损失；甲方不同意接收的，甲方有权根据具体情况并综合乙方的技术实力，选择解除合同或者要求乙方予以重做。

若甲方选择解除合同时，乙方应退还甲方已支付的全部价款。合同自甲方的解除通知到达乙方之日解除。

7.4 异议处理

即使终验收合格，在合理使用期限内，甲方仍有权提出质量异议，且乙方应承担质量责任。双方对标的的质量发生争议时，同意聘请交货地当地的质量检验（鉴定）部门按第7.1条的标准进行检验，相关费用由提出方先行垫付，事后根据检验结果确定由过错方承担。

7.5 提前交付

未经甲方书面同意，乙方提前交付定做标的的，则甲方有权拒收而不承担违约责任。

# 第八条  售后服务

# 8.1 质保期

# 8.1.1 甲方享有自终验收合格之日起24个月的质保期。质保期自终验收合格之日起开始计算。

# 8.1.2 质保期内，乙方在接到甲方关于故障通知后2小时内应有回复；应甲方要求，乙方承诺其委派的技术人员在24小时内到达甲方工厂并提供维修服务，期间费用由乙方自行承担。

# 若乙方在接到甲方电话、传真或者电子邮件后2小时不见回复，视作乙方自愿承担甲方的一切损失。

# 8.1.3 乙方应向甲方提供易损配件明细和价格清单。

# 8.1.4 在质保期内，如果由于设备故障而停止使用，甲方通知到达乙方之时开始到设备正常运转为止期间的停用时间不计算入质保期，质保期相应顺延。

# 8.2 质保期后的服务

# 8.2.1 乙方承诺对本合同项下标的在标的正常使用年限内提供维修保养。

# 8.2.2 质保期满后，乙方承诺在接到甲方有关故障通知后，其委派的技术人员在24小时内到达甲方现场，并依照价格清单收取相应零部件的更换费用。

# 8.3 培训和陪产

# 8.3.1 乙方应负责免费对甲方的操作人员、维修管理人员提供技术培训服务，直至甲方操作人员、标的管理人员能正确操作、使用、维修、保养标的为止。

8.3.2标的终验收合格后，乙方委派技术人员继续陪产服务   /个月，费用由乙方自行承担。

# 8.4 其他具体约定详见技术协议。

# 第九条  价款支付

合同价款根据标的设计制造和交付进度分阶段支付。

9.1合同生效后30个自然日内，甲方向乙方支付合同总价款的   %，计人民币元整（￥    .00）。

9.2合同项下的所有标的在乙方工厂预验收合格, 甲方收到乙方开具的合同金额60%的增值税专用发票后，在乙方发货前支付合同总价款的    %，计人民币元整（￥     .00）。

9.3 合同项下的标的到货安装并终验收合格,甲方收到乙方开具的剩余合同金额的等值增值税专用发票后30个自然日内，甲方向乙方支付合同总价款的    %，计人民币     元整（￥    .00）。

9.4 合同总价款的10%，计人民币元整（￥    .00），作为质量保证金，终验收合格之日起满    年，如无质量问题一次性无息付清。

9.5 当甲方支付以上每笔货款前，乙方应先开具上述条款要求的专用增值税发票给到甲方，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。

9.6合同签订时乙方向甲方提供本合同交易金额10%的履约保函，乙方是否向甲方提交合法有效的履约保函，是本合同是否生效的必要条件。合同生效后，甲方将投标保证金人民币     万元退还给乙方。

9.7 甲方依据本合同向乙方支付最后一笔货款，乙方收到货款时未书面向甲方表示异议的，视为乙方确认甲方已全部履行完毕合同付款义务并对甲方的履行无法律争议。

9.8 以下为甲方开票信息及乙方收款账号信息：

| 甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司 开户行：中国银行衡阳分行营业部 账号：5846 5735 2569 税号：91430400185029386N | 乙方： 开户行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

# 第十条  安全责任

10.1 终验收合格前一切费用、风险由乙方承担。

10.2 乙方在甲方现场工作期间，应遵守甲方工厂内的各种规章制度，遵守安全操作规程和采取有关安全措施，做到安全生产。严格遵守国家的法律法规，遵守劳动法和安全生产法。

10.3 乙方在施工期间发生的一切事故与甲方无关，如有意外，一切责任由乙方负责，如果给甲方造成损失，全部损失均由乙方承担。乙方自带安全保护带等高空作业防护工具及所需工具。

10.4 乙方在甲方现场作业期间要做到文明施工。施工完成后，要做到工完料净，保持施工现场的清洁卫生。

# 第十一条  违约责任

# 11.1 乙方逾期履行合同义务的（包括但不限于因标的的更换、整改造成的逾期），每逾期1天，应按照合同总价款的5‰向甲方支付违约金，按日累进计算。若逾期30天仍不恢复履行的，则视为乙方拒绝履行，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付款项，并承担按合同总金额的50%向甲方支付违约金等违约责任。

# 11.2 合同签订后，除甲方书面同意外，乙方单方终止合同或任何形式的转包、分包行为，均视为违约，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付款项，并承担按合同总金额的50%向甲方支付违约金等违约责任。

# 11.3 乙方交付的标的不应存在质量问题。对验收时未发现的质量问题，甲方享有向乙方提出质量异议的权利，对存在质量问题的标的，乙方应予以免费修复、退换或者重做；如乙方不履行或在甲方催告后在合理时间内仍不履行上述修复、退换、重做义务的，甲方有权解除合同并不返还质保金，同时乙方应返还甲方已支付款项，并承担按合同总金额的50%向甲方支付违约金等违约责任。

# 11.4 乙方交付、安装、调试的标的，因质量问题无法正常使用，经标的使用方所在地检验机构进行鉴定后，认为属乙方标的质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付款项，并承担按合同总金额的50%向甲方支付违约金等违约责任。

# 11.5 甲方应严格按照合同约定的付款条件向乙方支付合同价款；甲方逾期付款的，按中国人民银行同期活期存款利率计算利息向乙方支付违约金。如乙方不履行本合同项下义务，甲方有权不支付相关款项，延期付款责任由乙方承担。

# 11.6 乙方不履行或不完全履行本合同第八条约定义务的，甲方有权自行购买相关零部件或第三方维修服务或自行维修者委托他人提供维修服务，所产生的费用及给甲方造成的损失将由乙方承担，甲方有权从货款及履约保证金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

# 11.7 上述违约金，不足弥补甲方损失的，甲方均有权追偿。

# 第十二条  资料提供

有关本项目的各种资料，包括但不限于各类图纸、技术说明书，乙方应在交付标的时一并交付甲方。技术协议另有规定的按技术协议的规定。

第十三条  保密条款

对甲乙双方互相提供的任何资料，双方应严格保守秘密。泄密方应就自身的泄密行为对另一方承担违约责任。若乙方发生泄密行为，则乙方应支付甲方合同总金额的30%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

第十四条  知识产权

乙方保证其交付的标的不侵犯第三方的知识产权。若因乙方在设计、制造过程中涉嫌侵犯第三方知识产权导致被提起诉讼的，由乙方应诉并承担全部责任；若因此导致乙方交付给甲方的标的被查封、扣押或者被采取其它行政、司法措施，导致甲方无法按照计划安装和使用标的的，或者被作为被告、第三人参加诉讼的，乙方应支付相当于合同金额五倍的违约金并赔偿包括但不限于甲方因应诉而支付的律师费、公证费、差旅费等因参与案件而发生的所有费用。

第十五条通知

以下所载地址及电话、邮件等即为甲乙双方本合同下任何书面通知的联系方式，若因受送达方拒收或因联络方式错误无法送达的，均按照付邮日（以邮戳为准）或电话拨打时间、短信发送时间、邮件发送时间视作通知方已依本合同给予书面通知，若任何一方联络方式变更的，应及时书面通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

| 甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司 联系人： 联系地址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦2003室 联系电话： 联系邮箱： | 乙方： 联系人： 联系地址： 联系电话： 联系邮箱： |
| --- | --- |

第十六条  不可抗力

# 本合同所述的不可抗力包括但不限于地震、洪水、海啸等，由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方书面通知不能履行或不能完全履行的理由，在取得合法有效的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十七条  合同解除

17.1  本合同双方可以在达成一致下解除本合同，自双方解除合同的协议签订之日起本合同终止。

# 17.2  当乙方解除合同的时候，除甲方书面同意外，须按本合同第11.2条规定承担违约责任，同时甲方有权解除本合同，本合同自甲方的解除通知到达乙方之日起解除。

# 第十八条  争议解决

因执行本合同所发生的或与本合同条款有关的争议，双方当事人应通过协商解决；协商不成，双方同意由甲方住所地人民法院管辖诉讼解决。

第十九条  廉洁条款

乙方及其工作人员以公司或私人名义向甲方工作人员私下直接或间接赠送礼金、贵重礼品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益的，视为违反廉政约定，一经发现，乙方承诺按照年度合同总额的20%向甲方支付违约金（违约金不足50万元的以50万元计算），并赔偿给甲方造成的一切损失；同时，甲方有权立即单方终止与乙方的所有合作且不承担任何违约责任，并保留追究乙方及其工作人员的刑事责任的权利。

若甲方人员在业务往来中私下向乙方、乙方业务人员索贿或有故意阻挠行为的，乙方应及时向甲方纪检监察部投诉，投诉电话为：13974720916。

第二十条  附则

20.1 双方签订的《保密协议》、《技术协议》、标的分项价格清单、本项目的招标文件、投标文件以及招标澄清文件、投标承诺文件均为合同的附件，与本合同有冲突时，以本合同为准。

20.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，需经双方协商同意后签订补充协议，作为本合同条款的组成部分并具有同等法律效力。

20.3 双方单位负责人的变动或机构的调整均不影响本合同的执行和法律效力。

20.4 本合同经双方代表签字并盖公章或合同章后生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

20.5 附件一：《技术协议》；附件二：《施工安全、环保协议》；附件三：《保密协议》。

（以下无正文）

| 甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司 代表签字： | 乙方： 代表签字： |
| --- | --- |

（以下无正文）

保密协议

甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司

乙方：

鉴于甲、乙双方在衡阳建湘工业文化街区项目互相披露保密资料，为了促进协议双方的洽谈、合同的签订及履行，明确协议双方的保密责任，甲乙双方经平等、友好协商，签订本协议，以共同信守。

1. 相关名词的解释

1.1保密信息：指不为公众所知，披露方向获取方披露的所有信息、数据或技术，包括但不限于披露方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件；保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，后经书面确认为保密或专有的。以口头形式披露的保密信息须在披露时表明其为“保密”信息，并在披露后10天内以书面形式另行提供给接收方并作出适当的保密标记。

1.2保密期限：经协议双方协商，约定获取方在该期限内不得向第三方透露其所获取的对方保密信息，且不得将获取的保密信息用于协议双方约定目的以外的任何用途。

1.3披露方：指基于此协议披露保密信息的一方。

1.4获取方：指基于此协议获取保密信息的一方。

1.5本协议中甲方或乙方基于本协议既可能是披露方，也可能是获取方。

2. 保密期限

协议双方约定本协议保密信息的保密期限为：2024年  5 月 20  日起至2035年  5  月 20 日止共计 10 年。

3. 保密信息的范围

3.1本协议中保密信息涉及到的范围是：协议双方在洽谈、签订、履行合同过程中相互披露的所有资料及与合作项目相关的其他信息。

3.2以下情况不属于保密信息的范围：

3.2.1披露之前已被公众所周知的信息；

3.2.2经过披露方书面授权对外发布的信息；

3.2.3获取方向没有保密义务的第三方披露并且该信息属已被第三方合法披露的信息；

3.2.4在没有接触保密信息的情况下，获取方独立开发取得的信息。

4. 协议双方的义务

4.1在保密期限内，获取方应对披露方披露的及协议双方以任何形式所接触到的对方保密信息负有保密责任，协议双方的所有职工不论是否直接参与项目，均负有保密义务。

4.2协议双方应将保密信息的传播范围限制在本协议约定目的以内需要知晓的人员，且不得将获取的保密信息用于本协议约定目的以外的任何用途。

4.3获取方承诺未经披露方的书面授权，不得将保密信息以任何形式披露给保密信息传播范围外的第三方。

4.4 协议双方承诺双方的投资方、关联公司的董事、管理者、职员、代理人、顾问以及其他相关人员也应当承担保密义务，如果一方的这些关联企业或人员泄露了对方的商业秘密，则该方愿意承担泄密的法律责任。

4.5在协议双方完成或终止合作事项之日起7日内，获取方应归还披露方所有保密信息资料；若该信息资料属于不能归还形式、或已经复制或转录到其他资料中，则应将其销毁或删除。同时获取方向披露方提交一份由获取方授权代表签字并加盖获取方企业公章的，表明披露方所披露给获取方的所有保密信息资料已经全部归还或销毁的书面证明文件。尽管前述规定，获取方有权为证明双方协商内容和过程的目的而保留副本。

4.6如果任何法院、立法或行政机关要求获取方或其任何关联机构、代表、代理人、咨询人士或顾问披露任何保密信息，获取方或其相关关联机构、代理人、咨询人士或顾问可以向相关机关披露该等部分保密信息，并不对该等披露负责。在该等情形下，在适用的中国法律和要求进行该等披露的法院、立法或行政机关允许的范围内，获取方应立即将该等披露通知披露方，以使披露方采取保护措施或获得其他适当的救济。

5. 复制与归还

5.1除正常工作外，披露方披露给获取方的保密信息不得复制。

5.2特殊情况下，经披露方书面同意，获取方可以对披露方所披露的保密信息资料进行少量的复制。

5.3如披露方提出要求，获取方应按照要求将复制的保密信息资料归还给披露方，或者在提供书面证明的情况下予以销毁。

6. 违约责任

6.1出现以下情况时，获取方应承担违约责任，具体指获取方向披露方支付违约金人民币10万元。若实际损失超过违约金的，披露方有权继续追偿。

6.1.1获取方及获取方的员工等未经披露方的书面同意擅自向第三方泄漏保密信息的；

6.1.2获取方违反本协议第四条约定的；

6.1.3获取方的其他行为泄漏保密信息的。

6.2出现上述情况时，获取方应立即停止其违约行为并采取措施避免披露方损失的扩大，同时，获取方应赔偿披露方因此所遭受的全部经济损失。

7. 不许可

本协议不以明示或暗示的方式授予关于商标、发明、版权或专利等的任何权利或许可，保密信息的所有权利、所有权和权益归披露方所有。

8. 无保证

所有保密信息均按“原状”提供。披露方不就保密信息的准确性、完整性或特性作出任何明示、默示或其他形式的保证。

9. 适用法律及争议解决

9.1本协议适用于中华人民共和国法律法规。

9.2凡因本协议产生的或与本协议相关的争议，双方应先通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖诉讼解决。

10. 其他

10.1本协议项下的任何通知应发送至以下地址或一方书面指明的其他地址。通知在专人递送后视为送达，或若以预付邮资的挂号信发送，则在邮寄后三（3）天视为送达。

10.2本协议壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等的法律效力。

10.3本协议自双方签署之日起生效。

10.4未尽事宜双方另行协商解决。

甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司

合同负责人：

地址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦

乙方：

授权代表：

地址：

施工安全、环保管理协议

甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司（简称“甲方”）

地址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦

联系人：

联系方式：

乙方：（简称“乙方”）

地址：

联系人：

联系方式：

为贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”方针，明确双方的安全、环保责任，切实把安全、环保工作落到实处，确保施工中人身，设备安全，根据国家有关法律，法规，在双方自愿，互利的原则上签订本协议。

第一条项目名称：

第二条施工地点：

第三条工期：

第四条甲方安全、环保权责

- 施工前甲方应将甲方公司相关安全环保要求告知乙方。

- 甲方负责审查乙方单位的企业资质和安全资质，发现不具备相应安全资质的，督促乙方单位及时完善。

3、甲方有协助乙方做好安全、环保生产，防火管理以及检查、督促的义务，甲方有权督查乙方遵守、执行安全、环保方面相关事宜，对乙方不符合安全、环保文明施工的行为进行制止、纠正，直至清退出场。

4、甲方有权对乙方施工现场进行安全检查监督，对现场违章人员及存在的事故隐患进行督促整改，并对乙方进行处罚。

5、乙方在施工中如发生事故，甲方有权督促乙方立即报告当地政府相关部门，要求派人保护现场，并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方全部承担：

1）发生人身伤亡事故；

2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

3）施工现场发生火灾事故；

4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

5）施工现场脏、乱、差，不符合安全和文明施工要求的。

第四条乙方安全、环保权责

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担全部安全责任，对施工过程中发生污染事故承担全部环保责任。乙方应切实履行以下安全、环保责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方派驻甲方现场施工的负责人，代表乙方全权负责现场施工安全。

3、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，必须制定相应的安全管理制度及各岗位安全操作规程，严格执行有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定，制度。

4、现场施工应严格遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，给施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。

5、施工期间乙方应配备安全管理人员负责本单位的施工安全，负责辖区内日常安全、环保监管工作。

6、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，报甲方备案。乙方施工前应对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程中正确、完整地执行。

7、乙方用于工程项目的施工机械、工位器具及安全防护用具的安全技能与质量必须符合施工安全要求，乙方对因使用工位器具不当所造成的人员伤害及设备损坏全权负责。

8、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全、环保培训教育。

9、特种作业人员必须持有政府部门核发有效上岗证。

10、乙方应在施工范围设置临时围栏或警示标志。禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设备、设施，不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

11、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

12、乙方施工过程中应做到工完料尽、场地清，确保安全文明施工。

13、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全、环保整改意见必须及时整改。

14、乙方在施工过程中产生的生活垃圾、施工建筑垃圾等必须按照甲方所在地环保局的相关要求进行处置，不得随意丢弃。

15、乙方在施工过程中如有高噪声的作业，必须报当地公安局备案，并告知周围居民。

16、乙方在施工过程中产生的污水，应进行收集，处置后再排入污水管网，不得排入雨水管网。

17、乙方施工过程中发生环境污染事故，应立即报告甲方，并立即采取措施使污染程度降到最低。

18、乙方施工过程中发生人身伤亡，电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并保护好事故现场积极配合调查。

19、乙方在施工过程中发生事故造成的一切损失全部由乙方自行承担。

乙方应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，必须立即向事故所在地的政府安全监管部门、公安部门等相关部门报告，按规定组织调查处理，由乙方统计上报，并派人保护好事故现场。乙方应将事故调查组、事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第六条甲乙双方约定的其他事项：

第七条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商，调解解决；若经协商，调解不能解决争议的，由甲方所在地人民法院管辖。

第八条甲、乙双方在本合同的所载地址即为本合同下任何书面通知的送达地址，若因受送达方拒收或因联络地址错误无法送达的，均按照付邮日（以邮戳为准）视作通知方已依本合同给予书面通知，若任何一方联络地址变更的，应及时书面通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

第八条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第九条本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，本合同自双方签署之日起生效，人、机、料全部退出施工地点止。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

衡阳公路桥梁建设有限公司

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

附则：

一、有下列行为之一的处罚施工方10000元：

1、危险作业未经审批和现场未设监护人；

2、任意拆除安全防火防爆、警示、显示装置；

3、无特种作业资格证独立从事特种作业；

4、高处作业任意往地面扔东西；

5、在禁火区内抽烟或擅自动火；

6、未经相关部门同意或未经审批私接临时线；

7、废水、废气、废弃物等未按照规定处置，造成环境污染事件；

8、废水、废气、废弃物等未按照规定处置，造成居民环保投诉，经相关部门查证后确实存在的。

二、有下列行为之一的处罚施工方8000元：

1、高处作业（2米以上）无安全防护设施，未系安全带；

2、损坏、挪用消防器材，使用后未及时上报更换；

3、用汽油、松香水、稀料等易燃液体擦拭地面及其他工作；

4、施工作业中有安全装置但弃而不用；

5、电焊、乙炔气割时安全间距不足，混合作业；

6、焊割作业气瓶横向使用或放置在危险地点；

7、临时电源线架设高度不足2.5米，拖拉过长；

8、电源线无插头内线直接插在插座上使用；

9、高噪声施工作业未告知周围居民。

10、化学品、废水直接倾倒至河道或雨水管网。

三、有下列行为之一的处罚施工方5000元

1、危险点（如起重、吊挂、上下交叉作业）未配戴安全帽；

2、穿硬底鞋登高作业；

3、电气作业未穿匹配绝缘鞋；

4、切割机切割材料时操作人员未戴护目镜；

5、移动登高平台（2米以上）顶部未设置安全护栏；

6、乙炔气瓶未安装回火防止器进行气割作业；

7、乙炔、氧气等气瓶安全装置缺失或损坏仍在使用的；

8、使用竹梯或轮架车、人在上面作业，下方无人监护（扶梯）；

9、施工垃圾随意丢弃，如油漆桶；

10、化学品、废水泄漏至地面造成污染的。

四、厂内交通相关要求

1驾驶车辆有下列情形之一，处罚2000元；

1.1无证开车、酒后开车的。

1.2将机动车交给无驾驶证的人驾驶的

1.3挪用、转借机动车牌或驾驶证的

1.4装运危险品撞击、拖拉、倾倒；混装的。

1.5拒绝接受公司有关人员检查的

2驾驶车辆有下列行为之一，处1600-2000元罚款；

2.1涂改、伪造、冒领牌证、驾驶证的；

2.2不按规定超车、让车的；

2.3不按规定停车或造成道路不畅通的。

3驾驶车辆有下列行为之一，处1200-1600元罚款；

3.1未审验或审验不合格仍驾驶车辆的；

3.2用人工直接供油驾驶车辆的。

3.3驾驶叉车未配挂厂内牌照的。

4驾驶车辆有下列情况之一，处800-1200元罚款；

4.1逆向行驶车辆的；

4.2未检验或检验不合格车辆的；

4.3转向器、制动器、灯光不合安全要求的；

4.4饮酒后驾驶车辆的。

4.5叉车载人行驶的、叉齿站人行驶的。

4.6叉车作牵引车使用的。

4.7叉车行驶中货叉离地面超过200-300mm，起升门架后未相应倾到的。

4.8叉车行驶过程中，边行驶边升举叉齿的。

4.9搬运影响视线的货物或易滑的货物时，未倒行开车低速行驶的。

5驾驶车辆有下列情形之一，处600-800元罚款；

5.1后视镜、刮水器不合安全要求的；

5.2不按规定方向行驶的；

5.3不按规定停车的；

5.4在禁止行驶的时间，道路上行驶的。

5.5叉车未按照厂内限速指示牌规定超速行驶的。

6驾驶车辆有下列情形之一，处400-600元罚款；

6.1不按规定开车、倒车或掉头的；

6.2货车人货混装行驶的；

6.3噪声和有害气体超标的；

6.4叉车超载、超长的；

6.5叉车停开时，未将叉齿落地，拉好手刹的。

7驾驶车辆有下列情形之一，处200-400元罚款；

7.1违反交通信号、标志、标线指示的；

7.2违反车速或装载规定的；

7.3不按规定使用警报器或标志灯具的；

7.4不按规定安装车辆号牌的；

7.5未携带有效证件行驶的；

7.6驾驶和乘坐两轮摩托车不载头盔的；

7.7两、三轮摩托车后座载不满12岁儿童的；

7.8没关好车门、车厢的；

7.9穿拖鞋驾驶机动车的；

7.10吸烟、饮食或有妨碍安全行车行为的；

7.11不按规定使用喇叭或喇叭音量超标的；

7.12不按规定临时停车的；

7.13制动器、转向器、喇叭、灯光、雨刷和后视镜失效的；

第三部分  技术条款

见技术任务书

第四部分  附件－投标文件格式

资格审查文件

（一）、有效的企业法人营业执照（复印件）

（二）、法定代表人资格证明书 （原件）

单位名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：身份证号码：

系公司的法定代表人。

特此证明。

投标方：（盖章）

日期：

（三）、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我公司授权代表（授权代表职务：）。授权代表根据授权，有权以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改该项目投标文件、

修改投标报价、签署相关技术/商务承诺书或确认文件、处理相关所有事宜，其法律后果由我公司承担。在本项目投标中，法定代表人签字或者授权代表签字或者本公司盖章均可使本投标文件、修改投标报价文件、相关技术/商务承诺书或确认文件生效，我公司承担相关法律后果。

| 法定代表人（签字）： 身份证号： | 授权代表（签字）： 身份证号： |
| --- | --- |
| 投标人（盖章）： 日期：年月日 |  |

委托期限：年月日至年月日，授权代表无转委托权。

法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

营业执照副本复印件：

（四）、投标单位情况表

投标方名称：  填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  | 职务 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  | 传真 |  |  |  |
| 简介及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  | 生产工人 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金 来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  | 资金 性质 | 生产性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 | 税后利润 |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 上年产值 | 优质品率 | 一等品率 |  | 主要用户 |

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

(五)、设备获得的国优、部优(或国际)荣誉证书（复印件）

(六)、相关资质证明（复印件）

技术标

方案说明自行编制

需含以下表单内容：

1、近三年类似案例业绩清单

2、产品及主要部件分项清单（不含价格）

3、易损配件清单（不含价格）

附件：

技术偏离表

| 序 号 | 名称 | 数量 | 招标文件要求 | 投标文件 对应偏离内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

商务标

附件一

投标承诺书

公司：

一、根据已收到贵公司设备招标文件，我单位经考察招标单位和研究招标文件后，除偏离部分外全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、交钥匙总价(详见商务标),包含设备、运输、保险、安装、调试、备件及售后服务等；

2、时间：设备天内到达招标方指定地方,安装天内完成；

3、按招标书要求交货、安装、调试和售后服务。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，承担设备质量、按时交货和按时调试合格等过程的责任。

三、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

四、如果我司在开标后撤销投标文件；或收到中标通知或其他通知后未能在30天内签署合同；或收到中标通知或有效合同协议书后，未能在30天内向招标方提交可接受的履约保函或履约保证金；或在签订合同时向招标方提出附加条件；或在中标后放弃中标资格的，则我司同意不予退还投标保证金或投标保函涉及的保证金并承担其它损失。同时我司同意取消中标资格，不得以任何理由向贵司提出索赔及其他诉讼要求。

五、如果我司投标过程中出现以下行为：1、采取违法投标行为；2、与招标方（发包方）人员进行幕后交易；3、与其他投标人或招标人串通投标；4、向第三方透露获取的招标文件内容；5、其他不正当竞争行为或弄虚作假行为，我司同意贵司不予退还投标保证金或投标保函涉及的保证金并承担其它损失，如我司中标，则中标无效。如果已签订合同并在履行过程，我司同意不予退还履约保证金，并无条件承担其它违约责任。

六、本投标自开标日起90天内有效。

七、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方的投标保证金已经按照招标文件的要求递交。

法定代表人(或授权代表)签字：

投标单位（盖章）：

日        期：

附件二

开标一览表

注：详细报价格式供应商自拟 ；

注：1、编制格式详见附件《开标一览表》模板；

2、“投标价”为 “含税总价”；

3、此表同附件三及其他附件放在商务标内，商务标密封袋上注明含“开标一览表” 和“产品及其他报价清单字样”。

投标单位全称（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)（签字）：

日           期：

附件三

产品及其他报价清单

（附件三-一）    				项目报价单

注：详细报价格式供应商自拟 ；

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

（附件三-二）、          备品备件/易损件清单及价目表

| 序号 | 备品备件/易损件名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 国产 | 进口 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 单价（元） |  |

注：1、质保期内所必需的备品备件及易损件；

2、表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

3、表格长度可根据需要自行调整。

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

附件四：

商务偏离表

| 序 号 | 名称 | 数量 | 招标文件要求 | 投标文件 对应偏离内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

附件五 ：投标书附件