G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程

涂塑钢管材料采购

招标文件

项目名称：G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程

招标单位：衡阳公路桥梁建设有限公司

2024 年9月26日

第一部分   前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：衡阳公路桥梁建设有限公司 招投标地址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室 招投标联系人：资武孝/张静 商务：资武孝18674701034/张静18674780118 |  |
| 2 | 纪检监察 | 阳骞 |  |
| 3 | 项目名称及招标范围 | 名称：G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程 涂塑钢管材料采购 招标范围：范围详见附件材料技术书 |  |
| 4 | 交货地点 | 衡阳市祁东县G234项目施工现场 |  |
| 5 | 供货完成时间 | 项目完工 |  |
| 6 | 质量要求 | 详见材料技术书 |  |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：1、有独立法人资格和承担民事责任的能力；2、投标人须具备生产资质；本项目供货产品必须由投标人自行生产；3、业绩要求：投标人须提供三年以上同类供货业绩；4、信誉要求：具有良好的商业信誉。根据 “信用中国”网站、“中国政府采购网”的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与本项目招标活动5、其他要求：无。 |  |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |  |
| 11 | 分包 | 不允许 |  |
| 12 | 偏离 | 商务偏离 | 技术偏离 |
|  |  | 不允许偏离 | 不允许偏离 |
| 13 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件；合同版本；材料技术书 |  |
| 15 | 投标截止时间 | 2024 年9月29日 15时 30分 |  |
| 16 | 投标有效期 | 7天 |  |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇或现金方式 户名：衡阳公路桥梁建设有限公司祁东分公司 账号：1905 0310 0920 0114 701 中国工商银行股份有限公司祁东支行 投标保证金的金额： 5万 用途备注：G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程 涂塑钢管材料采购投标保证金 注：投标保证金须于2024 年9月29日 15时 30分前缴付，逾期将自动视为放弃投标 |  |
| 18 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 近三年业绩（提供合同） |  |
| 19 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |  |
| 20 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 |  |
| 21 | 签字或盖章要求 | 投标报价资料及文件中标明需要盖章的地方加盖公章，其余的投标资料加盖骑缝章 |  |
| 22 | 投标文件份数 | 商务标书、技术标书（含资格审查文件）一份正本，四份副本；商务标书、技术标书分别装订成册并分处不同的密封袋。 |  |
| 23 | 封套上写明 | 招标人的地址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室 招标人名称：衡阳公路桥梁建设有限公司 投标文件在2024年 9月 29日 15 时 30分前不得开启 |  |
| 24 | 递交投标文件地点 | 衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室（邮寄方式）（投送方式） |  |
| 25 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2024 年9月29日15时 30分 开标地点:衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室 |  |
| 27 | 标书售价 | 0元/本 |  |
| 28 | 技术标评标未通过的供应商，视为不合格予以淘汰。 |  |  |
| 29 | 注：1、标书必须有合法公章及法人或法人代表签字； - 中标人必须提交纸质版投标文件给予招标人，份数参照22条例。 |  |  |

第二部分  投标方须知

一、名词解释：

1、（项目名称）： G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程

2、招标方：即采购方、发包方，也是本次招标的组织者；

3、投标方：即供货方、承包方，也是本次招标的响应者；

二、招标文件的相关事项：

1、招标文件：招标文件由“四部份”内容组成。

2、招标文件的修改：在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件，并以书面形式通知投标方。修改文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标方均有约束力。招标方有权酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标方。

三、投标文件的相关事项：

1、投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件内容、投标文件格式等内容的要求，详细编制投标文件，并保证投标文件及其它证明资料的正确性和真实性。投标方须对招标文件中的各个项目一一给予实质性准确的答复，不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件中的计量单位:

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

3、投标文件包括：

3.1、投标承诺书和投标补充承诺书

3.2、开标一览表

3.3、报价清单

3.4、偏离表

3.5、投标书附件（投标方视需要自行编写）

3.6、资格证明文件包括：

3.6.1、营业执照（复印件、盖有最新的年检章）

3.6.2、企业资质证书（复印件、盖有最新的年检章）

3.6.3、法定代表人资格证明书 （原件，需加盖公章）

3.6.4、法定代表人授权委托书(原件，须加盖公章)

3.6.5、被授权代表身份证（复印件、须加盖公章）

3.6.6、投标单位基本情况表

3.6.7、荣誉证书（复印件）

3.6.8、质量体系认证（复印件）

3.6.9、单位业绩（近三年的业绩、包括客户对象、材料型号、数量、年份、合同复印件）

4、投标内容填写说明:

4.1、投标书按统一格式填写，按技术标和商务标分别装订成册。

4.2、开标一览表须按统一格式填写，不得自行增减内容。

5、投标书附件的编制:

5.1、投标书附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附在正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

5.2、投标书附件包含以下内容：

5.2.1、产品制造、验收标准；

5.2.2、产品的技术服务和售后服务的内容及措施；

6、投标内容填写说明：

6.1、投标书格式：投标方应按照招标文件中所提出的格式填写并按顺序装订成册。

6.2、投标文件应说明材料的名称、规格型号、品牌、壁厚、重量等参数。

7、投标报价及付款方式：

7.1、本项目报价为最终目的地交货价（出厂价＋易损件费+备品备件费+专用工具费+包装费+培训和技术服务费+运保费+税金（13%）+其他相关费用等所有费用）及其服务（主要包括提供技术资料、技术服务和售前售后等）。供货时需提供配套修补涂塑钢管焊接接头使用的修补液及涂料，修补液及涂料的数量及费用包含在涂塑钢管价格中。乙方需提供检测用材料。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付；

7.2、投标方要按投标内容及价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其它事项，并由法定代表人或授权代表签字确认。

7.3、各投标人如有优惠声明，应体现在相应部分的投标单价中，如优惠未体现在投标单价中，则视为投标单价作同比例优惠。

7.4、招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价,未按技术条款要求报价的一律视作废标。

7.5、投标人报价为招标人招标公告发布日基准价+固定费（含制作、运输、防腐等除热轧板卷基准价外的一切费用），在该合同履行给供期内，固定费不因市场任何风险因素而作调整。

7.5.1、固定费用N：指投标人结合自身企业的实际情况及本次项目特点所报的固定金额,合同执行期间，固定费用为供需双方确定结算单价的基础数据，在合同执行期间均不予调整。

7.5.2、.供应期内基准价M：以招标人向中标人支付预付款之日“我的钢铁网”（www.mysteel.com）湖南省长沙市场热轧板卷价格行情与招标物资同规格厚度的当日最后一次发布的涟钢热轧板卷网价作为基准价。（10mm厚度参照9.5mm价格行情，14mm厚度及以上规格参照13.5mm价格行情以同厚度涟钢热轧板卷网价为基准价）。该基准价在2025年9月30日前为固定价不因市场任何风险因素而作调整。

7.5.3、供应期结算单价计算：

结算单价Z，供应期内基准价= M，固定费用=N，则Z=M+N

付款方式:1.最终付款方式经双方约定以合同为准。

8、投标保证金和预付款保证金：

8.1、投标单位需交纳 5 万元投标保证金，此款以现金方式或电汇方式；         户名：衡阳公路桥梁建设有限公司祁东分公司， 账号：1905 0310 0920 0114 701 ， 中国工商银行股份有限公司祁东支行。

（备注：G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程 涂塑钢管材料采购投标保证金）

8.2、投标保证金须在开标前到帐。

8.3、中标人的投标保证金在中标人与招标方签订了本项目合同后无息退还投标保证金，未中标人的投标保证金将在确定中标人后7日内无息退还。

8.4、中标人与招标方签订合同时，中标人向招标方提交预付款保函，履约保函形式为( 现金保函或银行保函)。中标人是否向招标方提交合法有效的履约保函，是合同是否生效的必要条件。

9、投标书有效期：自开标日起不少于 7天，投标书应保持有效。

在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

10、投标文件的签署和份数：

10.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样，副本可以复印。投标文件需由投标方盖章并由法定代表人或被授权代表签署，投标方应写全称。

10.2、投标文件的份数：商务标、技术标（含资格审查文件）均一式五份，正本一份、副本四份按顺序装订成册。

10.3、投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法定代表人或授权代表签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清等原因引起的后果，招标方有权作废标处理。

10.4、无论技术标和商务标,如有偏离须提交偏离表（无论偏离大小）,否则被招标方视作完全接受招标文件的条款。

10.5、为了方便评标,减少投标方等待时间, 招标方必要时有权提前开启技术标。为保证投标价格的保密性，投标方须将技术标（含资格审查文件）和商务标分开密封包装，商务标只含有关报价和付款方式。否则开启技术标时发生报价泄密的责任由投标方自行承担。

10.6、无论招标过程中的方法和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用，而且招标方有权对未中标的投标方不作任何原因的解释。

四、投标文件的递交：

1、投标文件的密封及标记：

1.1、投标文件不得采用活页装订，封口处应有投标方公章，封皮上写明：招标项目名称、招标编号、投标单位、投标方名称及联系方式，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果投标方未按上述要求密封及加标记，招标方对投标文件的误投及提前启封不负责任。

2、投标截止时间：

2.1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达到指定的地点。

2.2、投标保证金在截标前到招标方账户。

2.3、招标方因故推迟截止时间，将以书面形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回：投标方在投标文件送达以后如必须撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将投标修改文件或撤标通知以书面方式告知招标方。

4、无效投标：发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

4.1、未密封的；

4.2、未加盖单位印章和法定代表人（签字）或其委托的代理人印章（签字）的；

4.3、未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

4.4、未按规定提供投标保证金的

五、开标、询标和评标

1、开标：

1.1、招标方按招标文件规定的时间、地点进行开标。开标仪式由招标方主持，评标小组成员及有关工作人员参加。

1.2、投标方法人代表或授权代表必须参加开标仪式，询标时请投标单位安排专业人员答疑。

1.3、开标仪式上招标方对招标情况进行介绍,招标方将做开标、评标记录。

1.4、开标时检验投标文件密封情况,投标保证金是否提交等内容。

2、投标文件评审：

2.1、开标后，招标方对投标文件进行评审，并进行询标：

2.2、投标文件是否符合招标文件要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

2.3、价格构成有无计算错误。如发现价格计算错误，将按下述原则修正：

2.3.1、单价之和不等于总价，招标方有权选择单价或总价为准；

2.3.2、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

2.4、招标方对投标文件的判定只依据内容本身，不依靠招标后的任何外来证明。

3、投标文件的澄清：为有利于对投标文件的比较和评比，在必要时招标方可要求投标方对投标文件进行澄清，或要求做出书面答复，书面答复须有投标全权代表签字并作为投标内容的一部分。

4、评标依据、原则：

4.1、依据交货、验收、产品性能、技术状况、产品质量、培训、售后服务等内容进行资格符合性审核，资审合格者进入投标比价阶段。

4.2、必要时，对投标单位进行实地调查、考察，其资信、规模、业绩、生产设备和技术要求等符合或高于要求；

4.3、近三年在相关行业完成的合同额；

4.4、资金垫付能力和付款方式；

4.5、报价经评审比较合理，并在招标方合理低价允许范围内；

4.6、招标方根据投标单位报价情况与投标单位二次谈判，进一步对服务和报价进行磋商。

5、定标：

5.1、招标方对各投标单位的技术标、商务标进行资格符合性审核后，招标方按各投标人最终报价在合理低价范围内低价优先进行报价排名，推荐前三名为候选中标人，候选中标人与招标人进一步磋商，确定最终中标人。

5.2、中标单位发出中标通知书，如有特殊情况招标方有权采取口头通知中标。

6、附加说明:

6.1、招标方将把中标通知书授予最佳投标人。

6.2、招标方在评标过程中与候选中标人保留进一步议价的权利。

6.3、招标方在向投标方授予中标通知书时，有权依据项目实际情况变更采购数量。

6.4、招标方对未中标的单位有权不作落标原因解释，并不承担任何费用。

6.5、本招标书内容最终解释权属招标方，即衡阳公路桥梁建设有限公司。

7、签订合同：

7.1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标方 “衡阳公路桥梁建设有限公司” 签订合同。

7.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

7.3、中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒绝合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给招标方造成损失的，由中标人负责赔偿；招标方重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

8、处罚：严禁在招标过程中进行串标、哄抬标价等行为，一经查实，一律取消投标或中标资格，情节严重者将移交司法部门处理。

六、合同条款：

采购合同

甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着自愿公平、诚实信用的原则，达成如下协议，以供甲、乙双方严格遵守。

第一条  合同标的

1.1 乙方承揽甲方G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程涂塑钢管的材料采购项目。

第二条  合同金额

2.1 本合同范围货物的价格为人民币（大写）         (￥     )（含13%税），具体合同范围及价格构成详见2.2及2.3。合同价格包含乙方将合同货物运抵交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于出厂价＋易损件费+备品备件费+专用工具费+包装费+培训和技术服务费+运保费+税金（13%）+其他相关费用等所有费用不含卸车费）及其服务（主要包括提供技术资料、技术服务和售前售后等）。

2.2 本合同范围货物的价格=基准价+固定费（含制作、运输、防腐等除热轧板卷基准价外的一切费用）。在该合同履行给供期内，固定费不因市场任何风险因素而作调整。

固定费用：指投标人结合自身企业的实际情况及本次项目特点所报的固定金额,合同执行期间，固定费用为供需双方确定结算单价的基础数据，在合同执行期间均不予调整。

基准价：以甲方向乙方支付预付款之日“我的钢铁网”（www.mysteel.com）湖南省长沙市场热轧板卷价格行情与招标物资同规格厚度的当日最后一次发布的涟钢热轧板卷网价作为基准价。（10mm厚度参照9.5mm价格行情，14mm厚度及以上规格参照13.5mm价格行情以同厚度湖南省长沙市场涟钢热轧板卷网价为基准价）。

价格调整：合同单价在2025年9月30日前固定不变，不因任何因素的变化而调整。2025年9月30日后当湖南省长沙市场热轧板卷涨幅±10%以上时协商调整基准价价差，以“我的钢铁网”上湖南省长沙市场热轧板卷的价格浮动幅度为基准价依据。

2.3 乙方若变更本合同的收款单位、收款账号，应及时向甲方提供其所要求的证明文件。

2.4 标的名称及价款清单

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量（m） | 基准价格（元/吨） | 基准价格（元/米） | 固定费用（元/米） | 含税单价（元/米） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供货时需提供配套修补涂塑钢管焊接接头使用的修补液及涂料，修补液及涂料的数量及费用包含在涂塑钢管价格中。乙方需提供检测用材料。

在没有特殊说明的情况下，本合同中出现的“货物”“标的”“产品”，均为本合同第1.1条所述项目的组成部分。

2.4 此合同中数量为暂估数量，结算数量以甲乙双方签字确认的实际供货量为准（以含税单价（元/米）进行结算）。乙方不得因实际供货量的增减向甲方提出任何补偿要求。

第三条  技术规范和标准

3.1、本合同下交付的货物必须符合中华人民共和国现行国家标准或相关行业标准和设计要求，这些标准必须是有关权威机构发布的最新标准。

3.2、乙方必须具备生产本合同下材料所需的整体厂房和相应的生产条件，并对本合同货物全部进行出厂试验，或在国家认可的权威试验机构进行出厂试验，提供有效的试验报告和型式试验报告。

3.3、本合同范围内的货物，甲方有专用技术要求的，乙方在满足上述要求情况下，同时须满足甲方引水工程的设计和规范要求。

3.4、乙方保证其供应的合同货物是全新的、安全的、技术先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求，货物技术规范、技术经济指标和性能满足甲方要求。

3.5、乙方提供的本合同范围的货物必须要有生产合格证，检验检测报告、说明书和技术资料，以及国家权威机构颁发的许可证。

第四条  质量保证

4.1、乙方承诺合同货物的寿命不少于中华人民共和国现行国家标准或相关行业标准和设计要求。

4.2、乙方更换或修理合同货物的期限：满足建设方的要求。

4.3、本合同执行期间，如果发现乙方提供的合同货物有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误，造成工程返工、货物报废，乙方应立即无偿无条件进行修理或更换；需更换货物的，乙方应承担由此产生的到安装现场换货等一切费用，包括但不限于新货物的费用、将新货物运至安装现场的费用及处理被更换货物的费用等；乙方更换或修理合同货物的期限按专用条款约定执行，如逾期未完成更换或修理工作的，按延迟交货处理。合同执行期间，如果发现乙方提供的合同货物存在较严重的质量问题，甲方有权终止乙方合同，其供货物由乙方自行处理，给甲方造成安装费用增加和其他损失的由乙方承担全部费用和一切损失。

4.4、在从合同货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现乙方提供的合同货物有缺陷，不符合本合同约定时，甲方有权选择修理、更换、退货、削价、赔偿损失等措施，并要求乙方执行。

4.5、在合同货物质量保证期内，如发现乙方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，甲方可向乙方提出索赔。如乙方对索赔有异议，应在收到甲方索赔通知后的7日内（含本数）书面提出，否则视为承认甲方的索赔请求。如果乙方未对甲方的索赔提出异议或乙方的异议不成立，乙方应按甲方要求进行修理、更换，或赔偿甲方的损失。由此产生的全部费用由乙方承担。

4.6、在合同货物质量保证期内，由于乙方责任需要修理、更换有缺陷的材料导致故障时，质量保证期自乙方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失由乙方承担。合同货物如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响货物的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。

4.7、质量保证期的终止不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起合同货物损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除，潜在缺陷指在质量保证期结束后5年内（含本数），合同货物在正常运行工况下按要求进行操作和维护时出现的，由买卖双方和/或第三方权威部门或专家认定的由于设计、材料和制造工艺引起的潜在性缺陷，而非正常的老化、磨损。对于出现潜在缺陷的合同货物，乙方应免费予以及时修理或更换。

4.8、如果在执行合同过程中发现合同约定的设备材料、技术资料、专用工具、备品备件和技术服务有任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同对合同货物的性能保证值要求所必须的，乙方均应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由乙方承担。

4.9、合同终止后，在甲方要求时，乙方应以最优惠的价格向甲方提供维护修理合同货物所必要的备品备件。合同货物质量保证期结束后，乙方应根据甲方要求在合同范围内，免费继续向甲方提供关于完善合同货物的所有技术资料。

第五条  交货要求

5.1 交货时间：具体供货时间及批次由甲方根据工程进度通知乙方

（涂塑钢管管材在甲方通知发货15天内到货）。

5.2 交货地点：  具体地点由甲方指定

第六条  运输方式

乙方负责标的的运输，在甲方没有特殊要求的情况下，乙方决定标的的运输方式并保证标的在运输过程中的安全。合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的一切质量和安全方面的风险及费用由乙方承担。

第七条  技术服务

7.1、乙方应指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务，负责解决合同货物在安装、调试、试运行过程中发现的质量问题。乙方技术人员若不能胜任工作，甲方有权要求乙方在不影响工程进度的条件下重新选派服务人员。

7.2、当甲方要求乙方提供现场服务时，乙方技术人员应在接到甲方通知后8小时内（含本数）给予答复并在24小时内（含本数）到达现场。

7.3、双方协商确定的调试和运行技术服务方案（如有），乙方如有修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可实施。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应给予充分考虑，尽量满足甲方要求。

7.4、甲方有权将乙方的货物设计、安装和技术服务方案以及乙方所提供的一切有关合同货物的资料和图纸等复印分发与甲方有关的各方。

第八条  监造与验收

8.1、甲方有权委托监造单位派出驻厂监造，对本合同货物的制造过程进行监造和出厂前检验。乙方应配合甲方组织的监造及出厂前检验，按驻厂监造组的要求及时、无偿提供合同货物的设计文件、工艺文件、工艺标准、检验标准、设计联络会纪要、图纸、工艺和检验记录、监造见证文件等资料，并承担由此发生的配合费用。出厂前检验，乙方应提前7日书面通知甲方，甲方提前3日告知乙方参加出厂试验人员，乙方应为甲方的监造和检验在工作和生活上提供方便。

8.2、在监造过程中如发现合同货物存在质量问题或不符合本合同约定的标准或包装要求时，甲方监造代表有权提出意见，乙方收到甲方监造代表的意见后应采取相应措施，保障交货质量。

8.3、由乙方供应的所有合同货物及部件出厂时，应附有制造厂签发的产品质量合格证，作为交货时的质量证明文件。

8.4、不论甲方监造代表是否参与了监造与检验或者是否签署了监造检验记录或报告，均不能免除乙方对货物质量应尽的义务，也不能代替合同货物到达交货地后甲方根据合同进行的现场检验。

8.5、甲方对合同货物进行抽检，乙方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。

8.6、合同货物到达交货地点，甲方应当场对合同货物的包装、数量及外观质量进行验收，并当场确认，如完好甲方应在签收单上签字确认；如有包装、数量及外观质量问题，甲方应当场提出，并拒收有问题的货物，并3日内通知乙方进行现场确认，如乙方人员未按时赶赴现场，则视为乙方认可甲方提出的异议，并可作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。

8.7、现场检验时，如发现合同货物有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准和规范，双方应做好并签署检验记录，各执一份，作为甲方向乙方提出索赔的有效依据。乙方应尽快更换或补齐短缺部件，由此产生的制造、运费及保险费等一切相关费用均由乙方负担。更换后的货物或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该货物的实际交货期，并可作为计算乙方迟交违约金的依据。

8.8、如双方代表对共同检验中的检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请国家质量监督检验机构进行商检，所发生的检测费用由乙方负责，该商检结果为最终检验结果，对双方均有约束力。

第九条  验收标准及质保期

9.1 本合同范围内的货物应符合最新的中华人民共和国现行国家标准或相关行业标准要求（详见材料技术书）。如因不可归责于甲方的原因，导致验收不合格等情况发生时，一切损失由乙方承担。如因此造成合同履行延期的，乙方仍应按本合同第十一条相关条款承担违约责任。

9.2 质保期

9.2.1 甲方享有自验收合格之日起24个月的质保期。质保期自验收合格之日起开始计算。

9.2.2 质保期内，乙方在接到甲方关于故障通知后2小时内应有回复；乙方承诺其委派的技术人员在24小时内到达甲方现场并提供维修服务，期间费用由乙方自行承担。

若乙方在接到甲方电话、传真或者电子邮件后2小时不见回复，视作乙方自愿承担甲方的一切损失。

9.2.3 乙方应向甲方提供易损配件明细和价格清单。

9.2.4 在质保期内，如果由于材料质量而导致故障，甲方通知到达乙方之时开始到故障排除为止期间的停用时间不计算入质保期，质保期相应顺延。

9.2 其他具体约定详见材料技术书。

第十条  转让和分包

乙方不得违法转让和分包。

第十一条  违约责任

11.1、乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

11.2、经验收，由于乙方责任，合同货物的主要技术参数不能满足国家和行业技术标准中约定的保证值时，乙方应赔偿损失和支付违约金，甲方有权要求乙方重新履行合同或解除合同。

11.3、甲方对合同货物进行抽检，发现合同货物不符合合同要求，乙方未能在甲方限定的时间内通过整改使其符合合同要求，或者甲方扩大范围抽检的结果表明合同货物仍不符合要求的，甲方有权要求更换此货物或终止合同，由此引起的一切后果由乙方承担。

11.4、如果在出厂试验时合同货物未满足合同约定的保证值，且乙方在发现不合格之日起1个月内（含本数）未能通过整改使合同货物满足保证值，甲方有权要求更换此货物或终止合同，由此引起的一切后果由乙方承担。

11.5、乙方违反合同约定迟延交货的，每迟交1天，应向甲方支付合同总金额5‰的迟延交货违约金。迟延交货违约金总额达到合同价格的10%或者对安装，试运行有重大影响的货物迟交超过1个月（含本数）时，甲方有权终止合同并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，由此发生的额外费用由乙方承担。甲方部分终止合同的，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

11.6、甲方要求乙方进行现场服务时，若乙方未在约定的时间内答复和到达现场，每推迟1天，应向甲方支付合同总金额2‰的违约金。

11.7、由于乙方技术服务的错误或疏忽，造成甲方工期延误的，每延误工期1天，乙方应向甲方支付合同总金额5‰的违约金。由于乙方原因造成的质量问题导致甲方工程不能按期投运的，每延误工期1天，乙方应向甲方支付合同总金额1％的违约金。

11.8、在质量保证期内，由于乙方设计、材料或制造缺陷造成合同货物停运的，每停运一次乙方应向甲方支付合同总金额2％的违约金。

11.9、乙方明确表示无法供货或甲方有理由认为乙方无法供货的，甲方有权终止全部或部分合同。乙方应退还甲方已支付的终止部分的合同价款，并向甲方支付相当于终止部分合同货款总额20％的违约金。

11.10、乙方根据本合同要求需支付各项违约金累计达到合同价格的20%时，甲方有权终止合同并退货（如有）。乙方应退还甲方已支付的终止部分的合同价款，并自费将所交付的货物（如有）运离现场。甲方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同货物所发生的额外费用等及其他相关损失，由乙方承担。

11.11、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

11.12、乙方交货时间严重滞后，或产品出现质量的，甲方有权将乙方纳入“黑名单”。

第十二条  价款支付

合同价款根据标的交付进度分阶段支付。

12.1合同生效后45个自然日内，甲方向乙方支付合同总价款的10%预付款，计人民币元整（￥    .00），乙方向甲方开具等额银行保函。

12.2甲方根据进度分批次通知乙方发货，在乙方发货前支付该批次货物总价款的  90%，该批次货物总价款的10%在甲方支付给乙方的预付款中扣除。

12.3 合同签订后乙方向甲方开具合同总价款的5%银行质量保函，作为质量保证金，保函形式为不可撤销且见索即付，终验收合格之日起满2年，如无质量问题退还保函。

12.4 乙方每次供货验收前应开具该批次合格货物总金额的增值税发票（符合国家规定，税率13%）给到甲方，否则甲方有权拒绝验收，并不承担此期间的任何责任与损失。

12.5甲方依据本合同向乙方支付最后一笔货款，乙方收到货款时未书面向甲方表示异议的，视为乙方确认甲方已全部履行完毕合同付款义务并对甲方的履行无法律争议。

12.6 以下为甲方开票信息及乙方收款账号信息：

| 甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司祁东分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司祁东支行 账号：1905 0310 0920 0114 701 税号：91430426MAD6P6PLXN | 乙方： 开户行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

第十三条  安全责任

13.1 乙方负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵卸至合同约定交货地点前的一切质量和安全方面的风险责任由乙方承担。

13.2 乙方在合同货物运抵合同约定交货地点期间，应遵守甲方的各种规章制度，遵守安全操作规程和采取有关安全措施，严格遵守国家的法律法规，遵守劳动法和安全生产法。

13.3 乙方在合同货物运抵合同约定交货地点期间发生的一切事故与甲方无关，如有意外，一切责任由乙方负责，如果给甲方造成损失，全部损失均由乙方承担。乙方自带安全防护工具。

第十四条  通知

以下所载地址及电话、邮件等即为甲乙双方本合同下任何书面通知的联系方式，若因受送达方拒收或因联络方式错误无法送达的，均按照付邮日（以邮戳为准）或电话拨打时间、短信发送时间、邮件发送时间视作通知方已依本合同给予书面通知，若任何一方联络方式变更的，应及时书面通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

| 甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司 联系人： 联系地址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦2003室 联系电话： 联系邮箱： | 乙方： 联系人： 联系地址： 联系电话： 联系邮箱： |
| --- | --- |

第十五条  不可抗力

本合同所述的不可抗力包括但不限于地震、洪水、海啸等，由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方书面通知不能履行或不能完全履行的理由，在取得合法有效的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条  合同解除

16.1  本合同双方可以在达成一致下解除本合同，自双方解除合同的协议签订之日起本合同终止。

16.2  当乙方解除合同的时候，除甲方书面同意外，须按本合同第11.2条规定承担违约责任，同时甲方有权解除本合同，本合同自甲方的解除通知到达乙方之日起解除。

第十七条  争议解决

因执行本合同所发生的或与本合同条款有关的争议，双方当事人应通过协商解决；协商不成，双方同意由甲方住所地人民法院管辖诉讼解决。

第十八条  廉洁条款

乙方及其工作人员以公司或私人名义向甲方工作人员私下直接或间接赠送礼金、贵重礼品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益的，视为违反廉政约定，一经发现，乙方承诺按照年度合同总额的20%向甲方支付违约金（违约金不足50万元的以50万元计算），并赔偿给甲方造成的一切损失；同时，甲方有权立即单方终止与乙方的所有合作且不承担任何违约责任，并保留追究乙方及其工作人员的刑事责任的权利。

若甲方人员在业务往来中私下向乙方、乙方业务人员索贿或有故意阻挠行为的，乙方应及时向甲方纪检监察部投诉，投诉电话为：13974720916。

第十九条  附则

19.1 双方签订的《技术协议》、标的分项价格清单、本项目的招标文件、投标文件以及招标澄清文件、投标承诺文件均为合同的附件，与本合同有冲突时，以本合同为准。

19.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，需经双方协商同意后签订补充协议，作为本合同条款的组成部分并具有同等法律效力。

19.3 双方单位负责人的变动或机构的调整均不影响本合同的执行和法律效力。

19.4 本合同经双方代表签字并盖公章或合同章后生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方：衡阳公路桥梁建设有限公司 代表签字： | 乙方： 代表签字： |
| --- | --- |

第三部分  技术条款

见材料技术书

第四部分  附件－投标文件格式

资格审查文件

（一）、有效的企业法人营业执照（复印件）

（二）、法定代表人资格证明书 （原件）

单位名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：身份证号码：

系公司的法定代表人。

特此证明。

投标方：（盖章）

日期：

（三）、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我公司授权代表（授权代表职务：）。授权代表根据授权，有权以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改该项目投标文件、

修改投标报价、签署相关技术/商务承诺书或确认文件、处理相关所有事宜，其法律后果由我公司承担。在本项目投标中，法定代表人签字或者授权代表签字或者本公司盖章均可使本投标文件、修改投标报价文件、相关技术/商务承诺书或确认文件生效，我公司承担相关法律后果。

| 法定代表人（签字）： 身份证号： | 授权代表（签字）： 身份证号： |
| --- | --- |
| 投标人（盖章）： 日期：年月日 |  |

委托期限：年月日至年月日，授权代表无转委托权。

法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

营业执照副本复印件：

（四）、投标单位情况表

投标方名称：  填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  | 职务 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  | 传真 |  |  |  |
| 简介及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  | 生产工人 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金 来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  | 资金 性质 | 生产性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 | 税后利润 |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 上年产值 | 优质品率 | 一等品率 |  | 主要用户 |

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

(五)、设备获得的国优、部优(或国际)荣誉证书（复印件）

(六)、相关资质证明（复印件）

技术标

方案说明自行编制

需含以下表单内容：

1、资格审查文件

2、近三年类似案例业绩

2、产品清单（不含价格）

附件：

技术偏离表

| 序 号 | 名称 | 数量 | 招标文件要求 | 投标文件 对应偏离内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

商务标

附件一

投标承诺书

衡阳公路桥梁建设有限公司：

一、根据已收到贵公司设备招标文件，我单位经考察招标单位和研究招标文件后，除偏离部分外全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、合同单价为最终目的地交货价（出厂价＋易损件费+备品备件费+专用工具费+包装费+培训和技术服务费+运保费+税金+其他相关费用等所有费用）及其服务（主要包括提供技术资料、技术服务和售前售后等）；

2、时间：材料 按招标文件及合同要求 天内到达招标方指定地方；

3、按招标书要求交货、售后服务。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交质量担保，承担材料质量、按时交货等过程的责任。

三、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

四、如果我司在开标后撤销投标文件；或收到中标通知或其他通知后未能在30天内签署合同；或收到中标通知或有效合同协议书后，未能在30天内向招标方提交可接受的履约保函或履约保证金；或在签订合同时向招标方提出附加条件；或在中标后放弃中标资格的，则我司同意不予退还投标保证金或投标保函涉及的保证金并承担其它损失。同时我司同意取消中标资格，不得以任何理由向贵司提出索赔及其他诉讼要求。

五、如果我司投标过程中出现以下行为：1、采取违法投标行为；2、与招标方（发包方）人员进行幕后交易；3、与其他投标人或招标人串通投标；4、向第三方透露获取的招标文件内容；5、其他不正当竞争行为或弄虚作假行为，我司同意贵司不予退还投标保证金或投标保函涉及的保证金并承担其它损失，如我司中标，则中标无效。如果已签订合同并在履行过程，我司同意不予退还履约保证金，并无条件承担其它违约责任。

六、本投标自开标日起7天内有效。

七、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、在正式合同签订或执行之前，本承诺书将构成约束我们双方的合同一部分。我方理解招标人不一定接受最低报价或收到的任何投标文件，我方理解招标人要求价格调整和进一步洽谈的要求并积极配合。

九、我方的投标保证金已经按照招标文件的要求递交。

法定代表人(或授权代表)签字：

投标单位（盖章）：

日        期：

附件二

开标一览表

项目名称： G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程涂塑钢管采购项目

| 投标人名称 | 含税总价（税率：13%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） | / |

注：

1、“投标价”为 “含税总价”；

2、此表同附件三及其他附件放在商务标内，商务标密封袋上注明含“开标一览表” 和“产品及其他报价清单字样”。

投标单位全称（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)（签字）：

日           期：

附件三

产品及其他报价清单

（附件三）    				项目报价单

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量（m） | 基准价格（元/吨） | 基准价格（元/米） | 固定费用（元/米） | 含税单价（元/米） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标价格包含乙方将合同货物运抵交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于出厂价＋易损件费+备品备件费+专用工具费+包装费+培训和技术服务费+运保费+税金（13%）+其他相关费用等所有费用不含卸车费）及其服务（主要包括提供技术资料、技术服务和售前售后等）。

本合同范围货物的价格=基准价+固定费（含制作、运输、防腐等除热轧板卷基准价外的一切费用）。在该合同履行给供期内，固定费不因市场任何风险因素而作调整。

固定费用：指投标人结合自身企业的实际情况及本次项目特点所报的固定金额,合同执行期间，固定费用为供需双方确定结算单价的基础数据，在合同执行期间均不予调整。

基准价：以甲方招标公告发布之日“我的钢铁网”（www.mysteel.com）湖南省长沙市场热轧板卷价格行情与招标物资同规格厚度的当日最后一次发布的涟钢热轧板卷网价作为基准价。

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

附件四：

商务偏离表

| 序 号 | 名称 | 数量 | 招标文件要求 | 投标文件 对应偏离内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人(或被授权代表)签字：

日        期：

附件五 ：投标书附件